Výzva na predloženie ponuky

(zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie prác)

- Identifikácia obstarávateľa:

Obec Veľké Kosihy

Hlavná č. 125, 946 21 Veľké Kosihy

v zastúpení: 	 Ing. Lajos Csóka, starosta obce

IČO: 00 306 703

bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s. pobočka Komárno

číslo účtu: 380 337 5002 / 5600

telefón: +421 35 779 41 83

fax: +421 35 779 41 31

e-mail:	 starosta@velkekosihy.sk

Kontaktné miesto pre odovzdávanie súťažných ponúk.

M.K.T.-Consult, s.r.o.

Trstice č.319

925 42 Trstice

Kontaktná osoba: Ing. Michal Kitka, konateľ

Tel. +421 905 53 58 91

e-mail: michal.kitka@zmail.sk

- Predmet zákazky:

REKONŠTRUKCIA ÚSTREDNÉHO VYKUROVANIA BUDOVY  OBECNÉHO ÚRADU VO VEĽKÝCH KOSIHÁCH.

Kód CPV (Spoločný slovník obstarávania): hlavný predmet: 45.33.11.00-7 Inštalovanie ústredného kúrenia

Podľa Zákona o verejnom obstarávaní je použitý postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 102 tohto zákona.

- Opis predmetu zákazky:

Rekonštrukcia ústredného vykurovania budovy obecného úradu.

- Miesto poskytnutia služby:

Miestom uskutočnenia prác – Obecný úrad Veľké Kosihy.

- Rozdelenie predmetu zákazky na časti:

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

- Možnosť predloženia variantných riešení:

Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.

- Trvanie zákazky alebo termín uskutočnenia prác:

Zahájenie prác:       najskôr 30.09.2011

Ukončenie prác:      do  30.11.2011

- Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:

Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohu na plnenie predmetu zmluvy. Fakturácia bude prebiehať raz mesačne, splatnosť faktúr bude do 60 dní od ich doručenia obstarávateľovi.

- Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:

Uchádzač na splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní predloží doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce.

Doklady o oprávnení uskutočňovať stavebné práce musí byť predložený ako originál, úradne overená kópia resp. fotokópia.

Uchádzač ďalej predloží:

- ponukový rozpočet v zmysle prílohy č. 1,

- návrh zmluvy o dielo v zmysle prílohy č.2 .

- Lehota a spôsob predkladania ponúk:

do 16. septembra 2011  do 12:00 hod, na adrese uvedenej v bode 1. poštovou zásielkou alebo osobne.

- Kritériá na hodnotenie ponúk:

Celková cena prác bez DPH.

- Lehota viazanosti ponúk:

Do 30.10.2011.

- Ďalšie informácie:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky v zmysle § 46 zákona o verejnom.

Vo Veľkých Kosihách, 09.09.2011

Ing. Lajos Csóka

starosta obce Veľké Kosihy

Prílohy: č.1 Výkaz výmer

č.2 Návrh zmluvy o dielo

Príloha č. 2

Zmluva o dielo č. ................

na zhotovenie stavby, uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov /Obchodný zákonník/

Článok I.

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ :

Obec Veľké Kosihy

Hlavná č. 125, 946 21 Veľké Kosihy

v zastúpení: Ing. Lajos Csóka, starosta obce

IČO: 00 306 703

bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s. pobočka Komárno

číslo účtu: 380 337 5002 / 5600

telefón: +421 35 779 41 83

fax: +421 35 779 41 31

e-mail:  starosta@velkekosihy.sk

/ďalej len „objednávateľ“/

  - Zhotoviteľ:

Názov :

Právna forma :

Sídlo :

Štatutárny orgán :

Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy :

IČO :

DIČ :

IČ DPH :

Bankové spojenie  :

Číslo účtu :

Telefón, fax :

e-mail :

Údaj o zápise v obchodnom alebo inom registri :

/ďalej len „zhotoviteľ“/

Článok II.

Predmet zmluvy

  - Predmetom zmluvy o dielo je zhotovenie stavby : „Rekonštrukcia ústredného vykurovania budovy obecného úradu vo Veľkých Kosihách“ .

2.2.      Objednávateľ  vyhlásil v súlade s ust. § 102 /zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou/ zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejné  obstarávanie  na  zadanie zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác na stavbe:  „Rekonštrukcia ústredného vykurovania budovy obecného úradu vo Veľkých Kosihách“.

2.3.    Do verejného obstarávania  / zákazka s nízkou hodnotou / predložil súťažnú ponuku aj zhotoviteľ. Uzavretím tejto zmluvy o dielo zmluvné strany prejavujú svoju vôľu dohodnúť  podmienky  a spôsob  realizácie  predmetu  zákazky v zmysle predmetnej súťaže.

2.4.      Zhotoviteľ  sa zaväzuje    zhotoviť    dielo   pre    objednávateľa  v súlade so súťažnou ponukou,  podľa  podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súlade s požiadavkami objednávateľa obsiahnutými  v súťažných podkladoch súťaže vyhlásenej výzvou na predkladanie ponúk zo dňa 09.09.2011 a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.

2.5.    Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.  Zhotoviteľ   nesmie odovzdať dielo ako celok na zhotovenie inému subjektu a zodpovedá za zhotovenie diela ako  celku,  ako aj za jeho časti zhotovené podzhotoviteľmi.

2.6.      Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy.

2.7.   Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela, a že disponuje s takými kapacitami s odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.

  - Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za zhotovenie diela zmluvnú cenu podľa článku V. tejto zmluvy, v zmysle platobných podmienok podľa článku V. tejto zmluvy.

Článok III.

ČAS PLNENIA

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v nasledovných termínoch :

Zahájenie prác:       od  30.09.2011

Ukončenie prác:     do  31.11.2011 – v závislosti od pridelenia finančných prostriedkov

  - Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela včas  ukončiť.

  - V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s uskutočnením termínu realizácie prác z dôvodov ležiacich na jeho strane a zároveň neinformuje objednávateľa podľa bodu 3.2, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinností za podstatné porušenie zmluvy.

  - Dodržiavanie termínu podľa bodu 3.1. je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že z tohto dôvodu dôjde k prerušeniu vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlžuje o dobu, o ktorú prerušenie ovplyvnilo dobu jeho vykonávania.

  - V prípade, že zhotoviteľ mešká so zhotovením diela podľa bodu 3.1. má objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí zhotoviteľovi primeraný dodatočný čas plnenia zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od zmluvy.

  - Ak zhotoviteľ zhotoví dielo pred termínom uvedeným v bode 3.1. objednávateľ sa zaväzuje prevziať a zaplatiť dielo i v skoršom termíne.

IV.

Cena diela

  - Zmluvná cena za zhotovenie diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. MF, ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov a jej výška je nasledovná :

Cena za zhotovenie celého diela činí :

Cena bez DPH      ..................................................................,- EUR

/slovami...................................................................................euro bez DPH/

Sadzba DPH 20%, výška DPH..............................................,- EUR

/slovami..................................................................................euro /

Cena vrátane DPH..................................................................,- EUR

/slovami ................................................................................ euro vrátane DPH/

  - Cena diela je podrobne špecifikovaná vo výkaze výmer súťažnej ponuky, ktorá je             neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Článok V.

PLATOBNÉ PODMIENKY

  - Objednávateľ preddavok ani zálohu na plnenie zmluvy neposkytuje.

  - Platba bude vykonávaná mesačne, bezhotovostným stykom, na základe vystavenej faktúry, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu. Lehota splatnosti faktúr bude maximálne 60 dní od dátumu doručenia faktúr do podateľne objednávateľa.

  - Súčasťou každej faktúry musí byť zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach, krycí list čerpania, rekapitulácia čerpania a súpis vykonaných prác.

  - Zhotoviteľ má právo na zaplatenie dodávky prác v mesačnej fakturácii so splatnosťou 60 dní od doručenia faktúry v prípade, že faktúra nemá vecné a formálne nedostatky. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať príslušné náležitosti, objednávateľ ju vráti na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

  - Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry je zhotoviteľ oprávnený uplatňovať si u objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania z fakturovanej čiastky.

  - V prípade omeškania termínu odovzdania diela zhotoviteľom podľa bodu 3.1., je objednávateľ oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý deň omeškania z hodnoty diela.

  - Za nedodržanie stanoveného termínu na odstránenie vád a nedorobkov stanovených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, uhradí zhotoviteľ objednávateľovi sumu 100,- EUR za každý deň omeškania.

Článok VI.

PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

  - Odovzdanie staveniska

6.1.1.   Objednávateľ   odovzdá protokolárne  zhotoviteľovi  stavenisko  najneskôr  - v máji 2010.

Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany v stavebnom denníku.

    - Objednávateľ si vyhradzuje právo stavenisko neodovzdať v prípade nepridelenia finančných prostriedkov, resp. v odovzdať stavenisko v neskoršej dobe. Na tieto skutočnosti upovedomí zhotoviteľa.

    - Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

  - Povinnosti objednávateľa

6.2.1. Objednávateľ  odovzdá   zhotoviteľovi   pri   odovzdaní   staveniska   všetky  potrebné            rozhodnutia   príslušných  orgánov  potrebné  na  zhotovenie  diela,  vrátane  2  ks  sád projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby.

    - Objednávateľ   prostredníctvom    svojich   oprávnených   osôb   vykonáva    priebežnú kontrolu diela, zaznamenáva a potvrdzuje preberanie vykonaných prác v stavebnom denníku.

    - Objednávateľ v spolupráci so zhotoviteľom vykonáva odber vzoriek pre výrobno – kontrolné skúšky materiálov.

    - Ak objednávateľ pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku nevyhovie týmto požiadavkám objednávateľa považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy.

  - Povinnosti zhotoviteľa

6.3.1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude pri plnení zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou a  bude   dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy,  normy a podmienky tejto zmluvy.

    - Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, jeho pokynmi, zápismi, dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

    - Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu v mieste vykonávania diela a je povinný odstraňovať na vlastné náklady odpady a nečistoty, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

    - Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí označenie miesta vykonávania diela prenosným dopravným značením.

    - Zhotoviteľ pred začatím prác bude konzultovať spôsob realizácie s povereným pracovníkom objednávateľa.

    - Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej spôsobilosti.

    - Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste kde má dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela.

    - Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania diela objednávateľovi.

    - Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska na verejnom priestranstve. Zabezpečí vo svojej réžii pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami pre ochranu zdravia. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác.

    - Zhotoviteľ vykoná dielo vhodným strojovým zariadením a v kvalite zodpovedajúcej STN a spolusúvisiacich predpisov a noriem.

    - Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník o vykonaných prácach a prostredníctvom oprávnenej osoby bude zapisovať všetky údaje, ktoré pokladá za dôležité pre riadne vykonávanie diela. Denník bude predkladať k dennému podpisu povereným osobám zo strany objednávateľa za účelom odsúhlasenia rozsahu vykonaných prác, ich kvality a množstva použitého materiálu. V stavebnom denníku je zakázané zápisy prepisovať, škrtať a vytrhávať jednotlivé strany. Vedenie stavebného denníka končí po ukončení diela.

Článok VII.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

  - Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela objednávateľovi na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Ak všeobecne právne predpisy alebo technické normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu diela. Pripravenosť na odovzdanie je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi písomne najmenej 5 dní vopred.

  - Súčasne s odovzdaním diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi doklady :

- osvedčenie o vykonaných skúškach použitých materiálov,

- zápisy o kontrole činností a častí diela zakrytých v priebehu jeho realizácie,

- zápisy o vykonaných revíznych a prevádzkových skúškach,

  - Zhotoviteľ je povinný dielo odovzdať vyčistené od zvyšných materiálov tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať.

  - Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto vád.

  - V prípade vád v priebehu záručnej doby zaháji zhoviteľ ich odstraňovanie ihneď po ich nahlásení objednávateľom.

Článok VIII.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

  - Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s touto zmluvou a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

  - Dielo má vady ak:

- nie je dodané v požadovanej kvalite,

- vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

- sú vady v dokladoch nutných na užívanie podľa bodu 7.2.,

- má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo zaťažené inými právami tretích osôb.

  - Drobné nedostatky diela, ktoré sa nepovažujú za vady diela a nebránia splneniu záväzku, odstráni zhotoviteľ do 5 dní od ich oznámenia. Objednávateľ má právo oznámiť tieto nedostatky do 5 rokov, ak nie je stanovené inak, po prevzatí diela.

  - Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa, ale ten na ich použití písomne trval.

  - Za skryté vady zodpovedá zhotoviteľ počas piatich rokov od odovzdania diela objednávateľovi /Obchodný zákonník, § 562 ods. 2 písm. c /.

  - Záručná lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

  - Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej lehoty spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti.

  - Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vady diela počas záručnej lehoty má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť na vlastné náklady bez požadovanej úhrady odstrániť vady v čo najkratšej lehote po písomnom oznámení objednávateľa.

  - Ak nie je odstránenie vád diela možné vykonať zhotoviteľom, môže objednávateľ požadovať zníženie ceny.

  - V prípade, že budú v priebehu realizácie predmetu tejto zmluvy zistené také vady predmetu diela, ktoré budú mať za následok zvýšenie jeho ceny, zníženie technických parametrov a kvality, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má nárok na zľavu z dohodnutej ceny diela vo výške 10 %. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody.

Článok IX.

Zodpovednosť  za  škodu

  - Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy.

  - V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek  zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok X.

Prechod  vlastníctva  a  nebezpečenstvo  škody

  - Vlastníkom diela počas jeho realizácie je objednávateľ za podmienok podľa bodu 10.2.

  - Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna cena  týchto vecí je súčasťou ceny diela podľa bodu 4.1. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom  týchto vecí až do ich pevného zabudovania do stavby, ktorá je predmetom tejto zmluvy s výnimkou zariadení    uhradených objednávateľom pred ich zabudovaním.

  - Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela   znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

Článok XI.

Ďalšie  zmluvné  dojednania

  - Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto zmluvy  navzájom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.

Článok XII.

Odstúpenie  od  zmluvy

  - Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto                        zmluvy alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže   oprávnená  strana od zmluvy odstúpiť pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez  zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní  potom, ako  sa o jej porušení dozvedela.

12.2.    Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť aj v týchto prípadoch:

  - z dôvodu meškania, ak je vážne ohrozený termín ukončenia predmetu plnenia zmluvy,

  - z dôvodu opustenia staveniska zhotoviteľom, nedodržanie kvality prác a materiálov, podvodu, neschopnosti a pod.,

  - ak sa situácia zhotoviteľa zmenila do takej miery, že technické alebo finančné záruky ktoré ponúka, nie sú adekvátne vzhľadom na povahu a dôležitosť prác a dodávok podľa tejto zmluvy,

  - z dôvodu porušenia podmienok a podkladov súťaže zhotoviteľom, do ktorej zhotoviteľ predložil súťažnú ponuku a ktorú objednávateľ prijal.

12.3.  Pre určenie lehoty na odstúpenie od zmluvy je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odoslania oznámenia.

12.4.   Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností  naďalej trvá alebo nevyužije v lehote právo od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre podstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka.

  - Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 12.1. stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom ako je uvedený v bode 12.1.

12.6.  Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane.

  - Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy okrem rokov  na  náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a nárokov  vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady diela, ktoré bolo do odstúpenia zrealizované.

12.8.    Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy:

- časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom objednávateľa,

- platby uhradené do odstúpenia od zmluvy vysporiada zhotoviteľ konečnou faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy,

- finančné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzájomnom odsúhlasení do 14 dní od obdržania konečnej faktúry objednávateľom.

Článok XIII.

Záverečné  ustanovenia

13.1.  Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

13.2.  Meniť a dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov dohodnutých v celom rozsahu, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

13.3.    Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú súťažné podklady a ponuka uchádzača /zhotoviteľa/.

13.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu/overovanie na mieste zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovanie na mieste v zmysle príslušných predpisov ES a SR v súvislosti s realizáciou projektu.

13.5.  Zmluva  je   vyhotovená  v  štyroch  rovnopisoch, z ktorých tri obdrží objednávateľ a jednu zhotoviteľ.

V obci Veľké Kosihy, dňa ..........................          V .................................., dňa .......................

Objednávateľ :                                                                      Zhotoviteľ :

................................................                                             .....................................................

Ing. Lajos Csóka

starosta obce Veľké Kosihy